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dne 20. 3. 2023 v zasedací místnosti OÚ
Jednání bylo zahájeno v 16.30 h, ukončeno ve 20.40 h
Přítomni: 
Jan Lukáč, Silvie Pospíšilová, Renata Březinová, Ing. Alena Kutáčková, Martin Heinz, Zdeněk Šenovský
Omluven: 
Ladislav Zmeškal, František Kukučka
Zapisovatel: 
R. Březinová (el. forma S. Pospíšilová)
Ověřovatelé: 
Ing. Alena Kutáčková, Martin Heinz
Hosté: Jiří Šmotek, Ivo Mudrák
Program: 
1) Schválení programu + docházka + usnášeníschopnost
2) Určení zapisovatele a ověřovatelů 

3) Prezentace f. GALILEO, p. Mudrák, projekt elektronické úřední desky 

4) Schválení inventur za rok 2022

5) Plnění úkolů z minulého zasedání 

6) Schválení rozpočtu na rok 2023

7) Schválení záměru v rámci akce „Vodohospodářské opatření Sehradice“

· koupě pozemků p.č. 3812 (830 m2), p.č. 3813 (740 m2) a p.č. 3815 (200 m2) v k.ú. Sehradice za cenu 45Kč/m2

· směny pozemku p.č. 3814 (1100 m2) za pozemky ve vlastnictví obce p.č. 1884/3 (1295 m2) a část pozemku p.č. 2878/1 (500 m2) v k.ú. Sehradice 

8) Projednání změny projektanta a jeho cenové nabídky pro akci „Komunikace, lávka pro pěší a nábřežní zeď Sehradice, 

9) Projednání cenové nabídky projektu a realizace „Místní úpravy provozu (rychlost jízdy v obci) v ulici Josefovská a v ul. K Sokolovně“

10) Schválení doporučeného dodavatele na rekonstrukci ÚT a elektroinstalace v ZŠ Sehradice

11) Schválení záměru projektu fotovoltaického systému (FVE) a projednání cenové nabídky pro objekt ZŠ Sehradice

12) Schválení záměru a cenové nabídky na zpracování pasportu objektu Sehradice 64, (obecní úřad, hospoda, sál, byty, hasičská zbrojnice, technické zázemí)

13) Schválení záměru rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Sehradice

14) Schválení záměru zpracování projektové dokumentace Revitalizace dětského hřiště mateřské školy Sehradice

15) Schválení vyvěšení záměru o pronájmu obecního bytu

16) Schválení záměru zhodnocení finančních prostředků na účtu obce v Komerční bance

17) Schválení hospodaření Základní školy

18) Výběr vystoupení pro Vánoční koncert 2023

19) Nabídku na besedu s hercem Josefem Dvořákem

20) Diskuse 
21) Doplnění: a) schválení dodavatele projektové dokumentace na cestu do Končin               

ad 1)
Starosta seznámil zastupitele s programem zasedání včetně doplnění.
Hlasování: Pro – 7
Usnesení č. 04/01/20.03.2023
ZO schválilo program zasedání včetně doplnění.
ad 2)

Starosta navrhl jako zapisovatelku R. Březinovou a jako ověřovatele Ing. Alenu Kutáčkovou a Martina Heinze.
Hlasování: Pro – 7
Usnesení č. 04/02/20.03.2023
ZO schválilo zapisovatelku a ověřovatele. 
ad 3)

Obchodní zástupce firmy Galileo pan Mudrák odprezentoval výhody a způsob užívání elektronické úřední desky.
V 16.40 h dorazil zastupitel František Kukučka.
Obchodní zástupce zašle nabídky na jednotlivé moduly a k otázce pořízení elektronické úřední desky se zastupitelé vrátí na dalším zasedání.
ad 4)

Předseda inventarizační komise Jiří Šmotek přednesl zastupitelstvu závěr inventur. Výstup z inventur bude založen v účetnictví.
Hlasování: Pro – 8

Usnesení č. 04/04/20.03.2023

ZO schválilo inventury za rok 2022.
ad 5)
Starosta informoval ZO o tom, že následující body se týkají právě bodů z minulého zasedání a bude se jim konkrétněji věnovat postupně.
ZO vzalo informaci na vědomí.

ad 6) 
17.37 h dorazil zastupitel Ladislav Zmeškal

Účetní obce vyzvala zastupitele, aby se vyjádřili k návrhu rozpočtu na rok 2023. ZO se dohodlo navýšit částku na pořízení projektu na cestu do Končin o 200 tisíc. Poté dal starosta hlasovat o rozpočtu.
Hlasování: Pro – 9

Usnesení č. 04/06/20.03.2023
ZO schválilo rozpočet na rok 2023.
ad 7) 
(bod 7 byl nedopatřením projednáván před bodem 6 a hlasovalo pouze 8 členů (chyběl L.Z.)
Starosta informoval ZO o dalším postupu v akci Tůně. S majiteli pozemků, které bude Obec vykupovat, byla dohodnuta jednotná cena 45,-/m2. Jedná se o parcely č. 3812, 3813 a 3815 v k.ú. Sehradice. S majitelem pozemku č. 3814 byla dohodnuta směna za pozemky ve vlastnictví obce p.č. 1884/3 (1295 m2) a část pozemku p.č. 2878/1 (500 m2) v k.ú. Sehradice. 

Hlasování: Pro – 8
Usnesení č. 04/07/20.03.2023
ZO schválilo další postup v akci Tůně.
ad 8) 
Kvůli dlouhodobé zdravotní indispozici byla po vzájemné dohodě rozvázána spolupráce s projektantem Koňařem, který měl vyhotovit PD pro akci „Komunikace, lávka pro pěší a nábřežní zeď Sehradice“. Starosta obce oslovil firmu MSS-projekt s.r.o. ze Vsetína. Ta dala nabídku na vyhotovení PD ve výši 272 250,- vč. DPH. ZO pověřilo starostu k uzavření smlouvy o dílo.

Hlasování: Pro – 8 

Usnesení č. 04/08/20.03.2023 

ZO pověřilo starostu k uzavření smlouvy o dílo s firmou MSS-projekt s.r.o.
ad 9)
Starosta seznámil ZO s cenovou nabídkou firmy NvB Line s.r.o. na projekt a realizaci úpravy rychlosti jízdy v ulici Josefovská a k Sokolovně. Firma navrhuje zpomalovací prvky včetně značek. Projekt, včetně povolení a samotné instalace značek a plastových čoček bude ve výši 56 913,-.
Hlasování: Pro – 9
Usnesení č.: 04/09/20.03.2023

ZO schválilo nabídku firmy NvB Line s.r.o.
ad 10)

Starosta předložil ZO výsledky výběrového řízení na rekonstrukci ÚT a elektroinstalace v ZŠ Sehradice. Zúčastnily se firmy ARUSTAV s.r.o., Polaštík realizace staveb a EZM elektromontáže s.r.o. Nejnižší cenovou nabídku přeložila společnost EZM elektromontáže s.r.o. s částkou 5 467 078, 49,-. Akce se bude dělat jen při schválení dotace, která činí 70%. Starosta dal hlasovat o zhotoviteli.
Hlasování: Pro – 7, proti – M. Heinz, zdržel se – J. Šůstek

Usnesení č.: 04/10/20.03.2023

ZO schválilo zhotovitele na akci „Rekonstrukce ÚT a elektroinstalace v ZŠ Sehradice“, firmu EZM elektromontáže s.r.o. a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
ad 11)

Starosta seznámil ZO s nabídkou záměru vybudování fotovoltaického systému na budovách ZŠ Sehradice. Cenovou nabídku vypracovala firma Ramisol s.r.o. Cena bez DPH je 1 051 272,-, návratnost bez dotace je za 3,43 let, s 50% dotací 1,71 let. ZO schvaluje záměr a pověřuje starostu, aby na další zasedání připravil podrobné informace.
Hlasování: Pro – 9

Usnesení č.: 04/11/20.03.2023

ZO schválilo záměr pořízení solárních panelů na budovy školy a pověřuje starostu k získání dalších informací.
ad 12)
Starosta předložil ZO nabídku na zpracování pasportu objektu OÚ, č.p. 64. Pasport je nutný pro následnou rekonstrukci vytápění. Nabídka pana Konečného je 55 tisíc. Další 4 tisíce budou nutné na zaměření.

Hlasování: Pro – 9

Usnesení č.: 04/12/20.03.2023

ZO schválilo vypracování pasportu objektu č.p. 64.

ad 13)
Starosta seznámil zastupitele s nabídkou rekonstrukce veřejného osvětlení (VO) formou splátkového kalendáře u společnosti EG.D. Po diskusi se ZO dohodlo nechat zpracovat i cenovou nabídku na napájecí vedení provedené izolovaným samonosným vodičem (AES).

Hlasování: Pro – 9

Usnesení č.: 04/13/20.03.2023

ZO schválilo dopracování návrhu rekonstrukce VO.

ad 14)
Starosta předložil cenovou nabídku na vypracování projektové dokumentace na nové hřiště u MŠ od firmy Atelier KOSA s.r.o. Cenová nabídka včetně zpracování žádosti o vynětí ze Zemědělského půdního fondu je ve výši 50 820,- vč. DPH.
Hlasování: Pro – 9

Usnesení č.: 04/14/20.03.2023

ZO schválilo vypracování PD na revitalizaci hřiště u MŠ od firmy Atelier KOSA.

ad 15)

Od 1. 4. je volný byt ve víceúčelové budově OÚ. ZO schválilo další pronájem a vyvěšení záměru o pronájmu. Na příštím zasedání bude vybrán nájemník.
Hlasování: Pro – 9

Usnesení č.: 04/15/20.03.2023

ZO schválilo další pronájem obecního bytu a vyvěšení záměru o pronájmu.

ad 16)
Po třech měsících skončilo u KB zhodnocování obecních finančních prostředků na termínovaném vkladu. ZO se shodlo na tom, že ve zhodnocování chce pokračovat, proto uloží peníze znovu na termínovaný vklad. Zároveň pověřuje starostu, aby po uplynutí tříměsíční lhůty sám vyhodnotil, zda je výhodné pro obec ve zhodnocování na tomto účtu pokračovat a toto rozhodnul.
Hlasování: Pro – 9

Usnesení č.: 04/16/20.03.2023

ZO schválilo uložení obecních financí na termínovaném účtu na další tři měsíce a dalo starostovi pověření příště o tomto rozhodnout v rámci své pravomoci.

ad 17)
ZO dostalo k prostudování výroční zprávu hospodaření ZŠ a MŠ Sehradice. Zpráva je bez připomínek.

Hlasování: Pro – 9

Usnesení č.: 04/17/20.03.2023

ZO schvaluje výroční zprávu ZŠ a MŠ Sehradice.

ad 18)
Místostarostka přeložila ZO nabídky kapel na vánoční koncert 2023. Nabídky podal Spirituál Kvartet, Javory a Yvetta Blanarovičová. ZO zvolilo Yvettu Blanarovičovou, která v závěru koncertu vystoupí s místním sborem Diviš.
Hlasování: Pro – 9

Usnesení č.: 04/18/20.03.2023

ZO schválilo Yvettu Blanarovičovou jako interpretku letošního vánočního koncert.

ad 19)
Místostarostka předložila ZO nabídku talk show s hercem a bavičem Josefem Dvořákem. Akce by se uskutečnila na podzim 2023.

Hlasování: Pro – 8, proti – Ladislav Zmeškal

Usnesení č.: 04/19/20.03.2023

ZO schválilo pořádání besedy s hercem Josefem Dvořákem.

ad 20)
Diskuse: Starosta navrhnul uspořádání přednášky týkající se osvěty šetření s energiemi (přednášející ing. Polínek).

ZO vzalo návrh na vědomí.
ad 21)

Doplnění: Místostarostka seznámila ZO s nabídkami na vypracování projektové dokumentace včetně vyřízení stavebního povolení na cestu do Končin. Nabídku podala firma NELL PROJEKT ve výši 565 070,-, AGPOL ve výši 440 440,- a ing. Škrabal ve výši 430 760,-. ZO schválilo nejnižší nabídku, tedy nabídku ing. Šrabala ve výši 430 760,-. Zároveň pověřilo vedení obce, aby zjistilo na pozemkovém úřadě, zda je možné v rámci jedné projektové dokumentace navázat komunikací č. VC 17.
Hlasování: Pro – 8, zdržel se – Ladislav Zmeškal

Usnesení č.: 04/21/20.03.2023

ZO schválilo nabídku ing. Škrabala.
Ověřovatelé zápisu: 
Ing. Alena Kutáčková         

      dne:             

podpis: ………………….
Martin Heinz    
          
  
      dne:             

podpis: ………………….
                                                                                          …………………………………….

                                                                                                        Jan Lukáč, starosta
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